aiPlat 设计文档与实现一致性复审报告（Round5）

Doc-first：先修订设计文档，再进入代码实施

| 日期 | 2026-04-16 |
| --- | --- |
| 范围 | aiPlat-core/docs/**；aiPlat-infra/docs/**（不包含仓库根目录 /reports） |
| 真值口径 | 以代码事实为准（As-Is），规划项必须标注为 To-Be |

# 1. 本轮目标

将项目设计文档修订为“可追溯、无矛盾、与代码一致”的设计真值层，为后续 P0/P1 代码改造提供依据。

# 2. 完成内容（摘要）

## 2.1 文档治理规则收敛（全仓适用）

已在 aiPlat-core/docs/ARCHITECTURE_STATUS.md 中扩展“可追溯断言规则”为全仓 docs 适用，并新增：

• As-Is / To-Be 写作规范（禁止将 To-Be 写成已实现）

• Evidence Index 模板（代码入口/测试/命令）

## 2.2 aiPlat-core/docs 全量修订（Batch1+Batch2）

主要动作：

• 修复错误路径、错误目录树、错误引用（例如 core/harness/memory 位置、apps 路径等）

• 为关键设计文档补齐 As-Is/To-Be 提示与 Evidence Index

• 校正文档中不准确断言（Loop-first vs Graph-first、Approval/Hook 接线、MCP/Skills 执行形态等）

## 2.3 aiPlat-infra/docs 全量修订（Batch3）

主要动作：

• 为各模块文档补齐“设计真值”说明与 Evidence Index

• 修复测试导航文档错误引用（SYSTEM_TESTING_GUIDE → INFRA_DETAILED_TESTING_GUIDE）

• 将 docs/testing/reports 下测试报告统一标注为“历史报告快照”

# 3. 验收与校验方式

建议采用以下最小脚本校验：确保 docs 目录下所有 .md 都具备 As-Is/To-Be/设计真值/历史报告 的口径标识。

python3 - <<'PY'
import glob
for root in ['aiPlat-core/docs','aiPlat-infra/docs']:
  for fp in glob.glob(root+'/**/*.md', recursive=True):
    t=open(fp,'r',encoding='utf-8').read()
    assert ('设计真值' in t) or ('As-Is' in t) or ('To-Be' in t) or ('历史报告' in t), fp
print('ok')
PY

# 4. 下一步（进入代码实施）

在设计真值层收敛后，建议按 P0→P1 的顺序进入代码改造：

• P0：ExecutionStore 持久化替代 server 全局内存状态；工具调用收敛为结构化 Tool Calling（兼容旧 ACTION 兜底）

• P1：Skill/Tool 路由去 substring 误触发；MultiAgent 执行路径收敛；Hook 日志与异常处理平台化